**Odhad nákladů na likvidaci trampských nocovišť v CHKO Kokořínsko - Máchův kraj a trvalé zajištění výsledného stavu**

V uplynulých třech letech bylo zlikvidováno celkem 26 nocovišť s následujícími výsledky:

* přímé náklady akcí prováděných dodavatelsky (zdroj PPK) 176.000 Kč
* podstatná část likvidována ve vlastní režii zaměstnanci AOPK ČR, částečně ve spolupráci s vlastníkem pozemků nebo „guerillově“ třetími osobami jako nevyžádaná občanská aktivita
* pokud se jedná o práce v režii AOPK ČR, je třeba zdůraznit, že se jedná o práci odborných státních zaměstnanců zcela mimo jejich standardní pracovní náplň, jde tedy o aktivitu ospravedlnitelnou pouze jako okamžité řešení krizové situace - při systematickém využívání by to jednoznačně znamenalo plýtvání odbornou kapacitou na úkor plnění základních úkolů služebního úřadu
* živelné odstraňování třetími osobami je sice zdarma, ale není žádoucí z důvodu reálného nebezpečí dalšího narušení přírodního prostředí nebo archeologické situace, vesměs jde o neřízené poboření nebo rozptýlení zařízení nocoviště po terénu včetně zanechání odpadů
* u prací neprováděných dodavatelsky při zahrnutí obvyklých osobních nákladů a příslušné režie (hodinová sazba, doprava, likvidace odpadu...) lze celkové náklady v uplynulém období kalkulovat jako náklady v celkové výši 230.400 Kč (20 případů, 4 osoby po 6 hodinách á 400 Kč, 20% režie)

Celkové náklady na likvidaci 26 nocovišť lze tedy vyčíslit na 406.400 Kč, v průměru pak na jeden případ 15.630 Kč, což odpovídá teoretické střední hodnotě nákladů reálně fluktuujících v intervalu 5-70 tis. Kč. Pokud extrapolujeme uvedený jednotkový náklad na aktuálně evidovaných 135 případů, dostáváme reálný odhad nákladů na jednorázové odstranění nocovišť v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj v úhrnné výši **2.110.000 Kč**.

S ohledem na relativně intenzivní využívání trampských nocovišť (ať už trampy nebo jinými skupinami outdoorových návštěvníků, přičemž intenzita je akcelerována medializací kauzy a aplikací trampskekempy.com), a na dosavadní zkušenosti s často obnovovanými kempy po jejich likvidaci nebo zakládání nových není možné udržet „nulový stav“ bez systematické kontroly a průběžné likvidace zárodků staro-/nových kempů. Zodpovědně lze tvrdit, že k zajištění území CHKO Kokořínsko – Máchův kraj bez upravených nocovišť je nezbytné vyčlenit 2 terénní pracovníky s pravomocí kontrolní, sankční a s výkonem fyzické práce při vlastní likvidaci nově vznikajících kempů. Tyto personální nároky není možné naplnit ze stávajícího stavu regionálního pracoviště nebo předisponováním kapacit v rámci AOPK ČR, ale znamenalo by to vytvoření nových služebních míst profesionálních strážců přírody. Odhad mzdových a materiálových nákladů:

* mzdové a ostatní osobní náklady na 2 služební místa 1.800.000 Kč/rok
* terénní automobil - pořiz. náklady 800 tis. Kč (8 let) 100.000 Kč/rok
* provoz služebního automobilu 150.000 Kč/rok
* vybavení pro kontrolní i fyzickou činnost 100.000 Kč/rok

Celkem tedy náklady na udržení území bez nocovišť (bez započítání počáteční investice do terénního automobilu) **2,150.000 Kč/rok**

Poznámka: Jedná se o zaměstnance vyčleněné výhradně na problematiku trampských nocovišť, nikoli o chronicky chybějící strážní a informační službu.

Pokud by se teoreticky podařilo likvidovat všechna trampská nocoviště v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, mimo veškerou pochybnost trampské aktivity nezaniknou, ale budou mít tendenci se přesunout mimo CHKO do lokalit srovnatelně atraktivních a historicky trampskou komunitou využívaných (dnes z pohledu trampingu v latentním nebo extenzivním stavu) - např. NP České Švýcarsko, CHKO Labské pískovce, Lužické hory, Český ráj, Brdy... K striktnímu vyloučení trampských aktivit v těchto územích by bylo třeba vynaložit personální a finanční kapacity s náklady srovnatelnými (spíše však násobnými) s výše vyčíslenými pro Kokořínsko – Máchův kraj.